- 黄海森林公园日常用工服务项目

- （不见面交易）

- 招 标 文 件

- 招标人：  东台黄海森林投资发展有限公司   (盖章)

2023年6月14日

- 黄海森林公园日常用工服务项目

- 招 标 公 告

- 一、项目基本情况

项目名称：黄海森林公园日常用工服务项目

- 最高限价：本项目采用固定价方式，具体价格详见用工价格表

- 采购需求：

| 序号 | 项目名称 | 功能及技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 黄海森林公园日常用工服务项目 | 详见招标文件 | 项 | 1 |

- 合同履行期限：1年，具体须满足招标人要求，乙方在接到甲方通知后24小时内开始作业。如接到甲方通知后24小时内未开始作业，人工工资核减10元/天/人，各类机械设备核减当次作业费用的5%；接到甲方通知后48小时内未开始作业，人工工资核减30元/天/人，各类机械设备核减当次作业费用的15%。连续3次接到甲方通知后24小时内未开始作业后，甲方有权利终止合作。

- 本项目（是/否）接受联合体投标：否

- 二、申请人的资格要求：

- 1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列资料：

- （1）法人或者其他组织的营业执照等证明文件；

- （2）上一年度（或上上年度）经审计的财务报告（成立不满一年不需提供）或银行资信证明；

- （3）依法缴纳税收的相关材料（近期）；

- （4）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

- （5）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

- 2.本项目的特定资格要求：

- （1）供应商如委托被授权人参与，则被授权人须为本单位正式职工并提供供应商为被授权人缴纳的社会养老保险证明；

- （2）未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单；

- （3）投标人须为具有清洁服务、道路清理、拆除维修、环境整治、绿化养护履约能力的企业，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。

- 三、获取招标文件

投标申请人可在东台市人民政府（网址：www.dongtai.gov.cn）、东台黄海森林公园官方网站（http://www.dthhslgy.cn/node/36）上查阅招标信息，并于二〇二三年六月十四日九时至二〇二三年六月十九日十八时上班时间采用电汇等不见面形式缴纳报名费，并简单标注明投标报名项目名称。投标申请人可用本单位基本账号或本单位正式职工银行卡缴纳资料费用，报名时间以资料费用到账费用为准，如过报名截止时间，资料费用不予退回，且一切责任由投标申请人自行承担。【各投标人需自行下载招标文件及相关资料，附件下载地点为东台黄海森林公园官方网站上方】，售价：300元/份，售后不退。

电汇报名收款单位：东台黄海森林投资发展有限公司，账号：10423301040003494，开户行：农业银行沿海经济区支行。

- 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

投标文件接收截止时间：2023年6月30日9时30分

- 投标文件递交地点：上传加密的响应文件至采购人指定邮箱：1027190253@qq.com。

- 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

- 六、其他补充事宜

本项目为不见面交易项目，投标人通过“腾讯会议”直播APP加入会议。

本项目（是/否）接受银行、保险、石油石化、电力、电信等行业的分支机构投标： 否 如接受，则分支机构的负责人视同为投标人法定代表人。

- 七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名    称：  东台黄海森林投资发展有限公司

地    址：　东台黄海森林公园花林路8号

联系方式：  13182125655

2.采购代理机构信息

名    称：  江苏宏建工程建设咨询有限公司

地　　址：  东台市城中花园2号楼四层

联系方式：  18962096043

3.项目联系方式

项目联系人： 鲁先生、崔女士

- 电　　 话：  13182125655、18962096043

东台黄海森林投资发展有限公司

- 二〇二三年六月十四日

- 第一章 投标人须知

- 投标人须知前附表

| 条款号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 采购人 | 名 称：东台黄海森林投资发展有限公司 地 址：东台黄海森林公园花林路8号 联系方式：鲁先生 13182125655 |
| 1.1.3 | 采购代理机构 | 名 称：江苏宏建工程建设咨询有限公司 地 址：东台市城中花园2号楼四层 联系方式：崔女士 18962096043 |
| 1.1.4 | 项目名称 | 黄海森林公园日常用工服务项目采购 |
| 1.2.1 | 最高限价 | 最高限价：详见招标公告 |
| 1.3.2 | 是否接受联合体投标 | R不接受 £接受，但满足下列要求： |
| 1.6 | 投标人提出问题的截止时间 招标人通过网上澄清的时间 | 提疑： 2023 年 6 月 20 日11点前（北京时间） 答疑： 2023 年 6 月 20 日18点后（北京时间） |
| 2.2 | 质量要求 | （1）每天按采购人要求配备人工、挖机及相关设备进行作业。（2）遵纪守法、文明作业，作业时，不得损坏相关设施，否则，后果自负。（3）如突发情况需要增加人员，人工、挖机及所需作业设备，乙方需积极配合，不得以任何理由推诿。（4）服从甲方的监督、管理。 |
| 2.3 | 履行期限和地点 | 履行期限：详见公告 履行地点：东台黄海森林公园 |
| 2.4.1 | 质量保证期 | / |
| 3.4.1 | 投标保证金 | / |
| 3.5.1 | 投标有效期 | 60天 |
| 3.8.1 | 投标文件接收的指定邮箱 | 1027190253@qq.com |
| 3.9.1 | 投标截止时间 | 2023 年6月30日9点30分（北京时间） |
| 4.1.1 | 开标时间 | 2023 年6月30日9点30分（北京时间） |
| 4.1.2 | 腾讯会议号 | 237 321 330 |
| 5.1.1 | 评标委员会的组建 | 评标委员会构成： 3 人 其中采购人代表： / 人 评审专家： 3 人 |
| 5.6 | 评标方法 | 综合评分法：综合得分达到85分及以上投标人为中标候选人 |
| 5.7.1 | 质疑受理部门 | 联系部门：东台黄海森林投资发展有限公司 联系电话：0515-85870016 通讯地址：东台黄海森林公园花林路8号 |
| 5.7.2 | 项目主管部门 | 联系部门： 东台黄海海滨国家森林公园管理中心 联系电话： 0515-85870016 通讯地址： 东台沿海经济区花林路8号 |

- 1、总则

- 1.1 招标概况

1.1.1 参照《中华人民共和国政府采购法》《政府采购法实施条例》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已经批准。招标人拟采用公开招标方式确定中标供应商，欢迎符合本招标文件规定的投标人参加投标。

1.1.2 本招标项目采购人：见投标人须知前附表。

1.1.3 本招标项目采购代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4 本招标项目名称和编号：见投标人须知前附表。

- 1.2 资金来源

1.2.1 本招标项目的最高限价：见投标人须知前附表。

- 1.3 合格的投标人

1.3.1 满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

1.3.2 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，除应符合本章第1.3.1项和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：

（1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订《联合体协议》，明确主办方和各方的分工与职责，明确中标后联合体各方将向招标人承担连带责任。

（2）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定联合体资质等级。

（3）采购人根据采购项目的特殊要求规定投标人特定条件的，联合体各方中至少应当有一方符合采购规定的特定条件。

（4）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在同一标段中投标。

- 1.4 资格审查方法

本次招标采用资格后审方式，投标人在提交的投标文件中应提供资格审查资料。

- 1.5 招标文件的组成

1.5.1 招标文件包括投标人须知、投标文件格式、合同文件三部分组成。除以上内容外，招标人发出的对招标文件的澄清、修改或补充内容，均为招标文件的组成部分，对招标人和投标人起约束作用。

1.5.2 投标人获取招标文件后，应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求，按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

- 1.6 招标文件的澄清、修改或补充

本招标文件的合法性、合规性及合理性均由招标人负责，投标人若对招标文件有疑问，应在投标人须知前附表中规定的时间通过电子邮件形式（未疑问的视同认可）发送到邮箱1027190253@qq.com提出，并电话联系本招标项目联系人。无论是招标人根据需要主动对招标文件进行必要的澄清、修改或补充，或是根据投标人的要求对招标文件做出澄清，招标人都将于投标人须知前附表中明确的时间通过网上澄清、修改或补充。投标人在投标截止时间的两日前应当每天都要到东台市人民政府网（www.dongtai.gov.cn）、东台黄海森林公园官方网站（http://www.dthhslgy.cn/node/36）上网查询，以便获取更新的澄清、修改、补充内容。投标人的疑问及招标文件的澄清、修改、补充等内容均以书面形式明确的内容为准。当招标文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述上不一致时，以最后发生的书面文件为准。招标文件以外内容，不予答复。

- 2、招标内容及要求

- 2.1 招标内容

- 按采购人需求完成黄海森林公园日常用工服务项目，主要内容及发包价格如下：

| 用工名称 | 单位 | 价格（元） | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 记工日 | 天 | 120 | 2.5小时以上不足4小时为半天 |
|  |  | 320 | 大工：挖、运、栽树木 |
|  |  | 300 | 木匠、砖瓦匠、漆匠、电焊工 |
|  |  | 150 | 搬运工 |
|  |  | 250 | 油锯、草坪粉碎机（含人工、机械及油费） |
| 治虫 | 天 | 135 | 电动喷雾机（20机以上） |
|  | 天 | 180 | 烟雾机（10机以上） |
|  | 天 | 190 | 高压喷雾机（含汽油费、10机以上） |
|  | 天 | 850 | 大拖拉机带50型高炮喷雾机 |
|  | 天 | 260/350 | 小型手扶拖拉机/大型拖拉机 |
|  | 天 | 50 | 三轮车 |
| 化除 | 支 | 3.8 | 电动喷雾机（含运水费用） |
| 理墒 | 米 | 0.4 | 横墒：深30cm、口面40cm、底20cm |
|  | 米 | 0.3 | 顺墒深25cm、口面35cm，底20cm |
| 机 械 作业费 | 小时 | 140/150 | 小型挖土机（60型）/中型挖土机（70型） |
|  | 小时 | 240 | 大型挖土机 |
|  | 亩 | 28/28 | 旋田/旋开墒 |
|  | 亩 | 35/18/28 | 圆盘犁耕/直耙/交切耙 |
|  | 亩 | 35/28 | 粉再生苗/粉草 |
|  | 天 | 900 | 爬爬机、农用变拖、随车吊 |
| 追肥 | 亩 | 18 | 撒施70斤/亩， |
|  | 株 | 0.22 | 一株施肥2穴 |
| 粉树枝 | 天 | 4600 | 含粉碎机及15人（树枝碎末散于田间） |
| 注：以上用工定额经管理中心研究确定后实施。一天工作8小时以上，大忙时，上浮20%。特殊时期用工，一事一议。 |  |  |  |

- 2.2 服务周期：1年，具体须满足招标人要求，乙方在接到甲方通知后24小时内开始作业。如接到甲方通知后24小时内未开始作业，人工工资核减10元/天/人，各类机械设备核减当次作业费用的5%；接到甲方通知后48小时内未开始作业，人工工资核减30元/天/人，各类机械设备核减当次作业费用的15%。连续3次接到甲方通知后24小时内未开始作业后，甲方有权利终止合作。

- 2.3 履行期限和地点

见投标人须知前附表。

- 2.4 服务质量要求

- （1）每天按采购人要求配备人工、挖机及相关设备进行作业。

- （2）遵纪守法、文明作业，作业时，不得损坏相关设施，否则，后果自负。

- （3）如突发情况需要增加人员，人工、挖机及所需作业设备，乙方需积极配合，不得以任何理由推诿。

- （4）服从甲方的监督、管理。

- 3、投标文件

- 3.1 投标文件的组成

投标文件应包括以下内容：

（1）综合评分索引表（采用综合评分法时）；

（2）开标一览表（报价表）；

（3）资格审查资料；

①投标人营业执照副本复印件；

②上一年度（或上上年度）经审计的财务报告（成立不满一年不需提供）或银行资信证明；

③依法缴纳税收的相关材料（近期）；

④具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

⑤参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

⑥投标人法定代表人身份证明和投标文件签署授权委托书（另附法定代表人和被授权人的身份证复印件）；

⑦投标人为被授权人及招标文件购买人（及购买截图复印件）缴纳的社会养老保险证明复印件；

⑧投标人的商业信誉情况，通过“信用中国”网站自行查询，附查询截图，网址：www.creditchina.gov.cn；

⑨与资格审查有关的其他资料（如有）。

（4）投标函；

（5）投标人的服务承诺；

（6）与评审有关的其他资料（如有）。

注：1）如投标人法定代表人直接参与投标，无须提供授权委托书及被授权人的有关材料。2）与本项目投标无关的资料不要求提供。

- 3.2 投标报价（固定价格）

| 用工名称 | 单位 | 价格（元） | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 记工日 | 天 | 120 | 2.5小时以上不足4小时为半天 |
|  |  | 320 | 大工：挖、运、栽树木 |
|  |  | 300 | 木匠、砖瓦匠、漆匠、电焊工 |
|  |  | 150 | 搬运工 |
|  |  | 250 | 油锯、草坪粉碎机（含人工、机械及油费） |
| 治虫 | 天 | 135 | 电动喷雾机（20机以上） |
|  | 天 | 180 | 烟雾机（10机以上） |
|  | 天 | 190 | 高压喷雾机（含汽油费、10机以上） |
|  | 天 | 850 | 大拖拉机带50型高炮喷雾机 |
|  | 天 | 260/350 | 小型手扶拖拉机/大型拖拉机 |
|  | 天 | 50 | 三轮车 |
| 化除 | 支 | 3.8 | 电动喷雾机（含运水费用） |
| 理墒 | 米 | 0.4 | 横墒：深30cm、口面40cm、底20cm |
|  | 米 | 0.3 | 顺墒深25cm、口面35cm，底20cm |
| 机 械 作业费 | 小时 | 140/150 | 小型挖土机（60型）/中型挖土机（70型） |
|  | 小时 | 240 | 大型挖土机 |
|  | 亩 | 28/28 | 旋田/旋开墒 |
|  | 亩 | 35/18/28 | 圆盘犁耕/直耙/交切耙 |
|  | 亩 | 35/28 | 粉再生苗/粉草 |
|  | 天 | 900 | 爬爬机、农用变拖、随车吊 |
| 追肥 | 亩 | 18 | 撒施70斤/亩， |
|  | 株 | 0.22 | 一株施肥2穴 |
| 粉树枝 | 天 | 4600 | 含粉碎机及15人（树枝碎末散于田间） |
| 注：以上用工定额经管理中心研究确定后实施。一天工作8小时以上，大忙时，上浮20%。特殊时期用工，一事一议。 |  |  |  |

- 3.3 采购代理机构代理费用的收取标准及方式

3.3.1 代理费用的收取标准：见投标人须知前附表。

3.3.2 代理费用的收取方式：见投标人须知前附表。

- 3.4 投标保证金

3.4.1 磋商保证金金额和形式见供应商须知前附表。

3.4.2 供应商应按供应商须知前附表规定的金额和形式提交磋商保证金。

3.4.3 投标保证金：无

- 3.5 投标有效期

3.5.1 投标有效期见投标人须知前附表。

3.5.2 在投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

3.5.3 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，不得要求或被允许修改其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标无效。

- 3.6 资格审查资料

3.6.1 “上一年度（或上上年度）财务报表”，投标人应提供上一年度（或上上年度）经审计的财务报告，或银行出具的资信证明。

3.6.2 “依法缴纳税收的相关材料”，投标人应提供近期缴纳税收的凭据。

3.6.3 “依法缴纳社会保障资金的相关材料”，投标人应提供近期缴纳社会保险的凭据。

3.6.4 依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。

3.6.5 招标公告“申请人的资格要求”中的“近期”是指近两年以来的任一时间段。

- 3.7 投标文件签署

3.7.1 开标一览表（报价表）、投标函、参数偏离表（货物类采购）、服务承诺、书面声明、联合体协议（如有）均需加盖投标人单位公章并由法定代表人或被授权人签字。法定代表人身份证明书、综合评分索引表（综合评分时）均需加盖投标人单位公章。授权委托书需同时加盖投标人单位公章和法定代表人印章。营业执照、财务报表、纳税和社保证明、养老保险、信用中国截图的复印件均需加盖投标人单位公章。

3.7.2 完成章印加盖后再扫描成PDF文档。PDF文档须清晰可辩，否则将影响投标人的评审得分，甚至会被作为无效投标处理。

- 3.8 投标文件的生成与压缩

3.8.1 投标文件按“3.1 投标文件的组成”的内容和顺序编制，按要求签字盖章后扫描生成PDF文档，使用360压缩打包加密后发送到投标人须知前附表中明确的指定邮箱，压缩包密码建议采用字母与数字的组合，压缩包里面有且仅有一个PDF文档。压缩包文件名为本招标项目名称，邮箱发送主题上标明“投标文件”字样。中标单位在中标后须按要求编制全套纸质文件送至本项目的采购代理机构处。

3.8.2 有章印要求的必须为原件扫描件。

- 3.9 投标文件提交的截止时间

3.9.1 投标截止时间：见投标人须知前附表。

3.9.2 投标文件有下列情形之一的，将拒绝接收

（1）未按规定要求缴纳投标保证金的；

（2）逾期到达的，或者未发送至指定邮箱的；

（3）投标人未按照招标文件要求生成与压缩投标文件的。

- 3.10 投标文件的补充、修改或撤回

投标人在提交投标文件以后，在规定的投标截止时间之前，可以书面形式向招标人补充、修改或撤回已提交的投标文件。投标人对投标文件的补充、修改的内容为投标文件的组成部分，应按规定重新编制发送，并在邮箱发送主题上标明“补充、修改”字样。在投标截止时间后，投标人不得修改、补充投标文件。

- 4、开标及资格审查

- 4.1 开标

4.1.1 开标时间：见投标人须知前附表。

4.1.2 各投标人需在开标前提前下载“腾讯会议”直播APP，加入会议，会议号见投标人须知前附表，直接观看直播和在线交流。不得因未能观看到视频直播对开标会议提出质疑。

4.1.3 投标人必须在投标文件截止时间后15分钟内，使用发送投标文件的邮箱将解密密码发送到指定邮箱，不接受未在规定时段内发送的密码。

4.1.4 工作人员进入指定邮箱下载各投标人的投标文件，公布投标人名称、投标价格等主要内容。如同一投标人在投标截止时间之前发送了两份或多份投标文件，则以最后发送的投标文件为准。

- 4.2 资格审查

4.2.1 由招标人或者采购代理机构依法对投标人进行资格审查，以确定投标人是否具备投标资格。

4.2.2 合格投标人不足3家的，不得评标。

- 5、评标

- 5.1 评标委员会的组建

5.1.1 评标委员会由招标人依法组建，负责评标活动，由采购人代表和评审专家组成，成员人数为3人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。对采购预算金额在1000万元以上、技术复杂或者社会影响较大的采购项目，评标委员会成员人数应当为7人以上单数。具体人数见投标人须知前附表。

5.1.2 采购人或者采购代理机构应当从省级以上财政部门设立的政府采购专家库中，通过随机方式抽取评审专家。

5.1.3 对技术复杂、专业性强的采购项目，通过随机方式难以确定合适评审专家的，经主管预算单位同意，采购人可以自行选定相应专业领域的评审专家。自行选定评审专家的，应当优先选择本单位以外的评审专家。

- 5.2 评标过程的保密

开标后，直至授予中标供应商合同为止，凡属于对投标文件的审查、澄清、评价和比较的有关资料以及中标供应商的确定或中标候选供应商的推荐情况，与评标有关的其他任何情况均严格保密。

在投标文件的评审和比较、中标供应商确定或中标候选人推荐以及授予合同的过程中，投标人向招标人和评标委员会施加影响的任何行为，都将会导致其投标被拒绝。

中标供应商确定后，招标人不对未中标供应商就评标过程以及未能中标原因作出任何解释。未中标供应商不得向评标委员会组成人员或其他有关人员索问评标过程的情况和材料。

- 5.3 评标程序

5.3.1 符合性检查。由评标委员会依据招标文件的规定对经资格审查合格的投标人的投标文件进行符合性审查，即从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。只有通过符合性审查的投标文件才能进入下轮评审。

5.3.2 投标文件的澄清。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可电话联系被授权人，要求其采用书面形式作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容，并加盖公章，或者由法定代表人或其被授权人签字，扫描后发送到指定邮箱。

5.3.3 投标文件报价的修正。

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表（报价表）的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

5.3.4 比较与评价。

由评标委员会按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性和符合性审查都合格的投标文件进行商务和技术评估、综合比较与评价。当所有投标报价均与最高限价异常接近，经评标委员会认定明显缺乏竞争时，评标委员会可以否决所有投标，由招标人重新组织招标。

- 5.4 无效投标条款和废标条款

5.4.1 无效投标条款

（1）投标人未按招标文件规定提交投标保证金的；

（2）投标人不具备招标文件规定的资格要求的；

（3）投标文件未按规定要求签署、盖章的；

（4）投标报价超出最高限价的；

（5）被授权人和招标文件购买人无法提供证明其为本单位正式职工的社会养老保险缴费证明的；

（6）投标文件含有招标人不能接受的附加条件的；

（7）由被授权人参加投标，但未随投标文件一起提交合法、有效的“授权委托书”的；

（8）投标文件内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的；

（9）投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效，按招标文件规定提交备选方案的除外。

（10）投标文件未加密的，或者在规定时段内未发送解密密码的：

（11）投标文件修改处未加盖投标人公章的；

（12）投标文件中投标产品供货期限、售后服务条款不符合招标文件相关条款要求或技术指标要求、货物的包装方式、检验标准等低于招标文件规定指标、要求的；

（13）以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的；

（14）投标报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，经评标委员会质询后不能在规定时间内说明理由或虽说明理由但评标委员会认为其理由不能成立的；

（15）组成联合体投标，投标文件未附联合体各方共同投标协议的。

（16）不符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求的。

5.4.2 废标条款

（1）符合专业条件的供应商或对招标文件作出实质性响应的供应商不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）因重大变故，采购任务取消的；

（4）评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行的。

废标后，招标人应将废标理由通知所有投标人。

- 5.5 评标结果

评标委员会根据评标标准或招标人的委托确定中标供应商。

（1）如果采用最低评标价法，评标结果按投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。

（2）如果采用综合评分法，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

- 5.6 评标定标办法

本次招标采用的评标方法见投标人须知前附表。

5.6.1 最低评标价法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。

- 5.6.2 综合评分法，综合评分是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分达到85分及以上投标人为中标候选人的评标方法

| 序 | 分部内容 | 分项内容 | 分值 | 打分要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 价格部分 | 价格部分 | 30 | 本项目为固定价招标，各投标人报价均填写招标公告最高限价，本项均为30分。如投标报价与用工价格表不一致，此项得0分。 |
| 二 | 技术商务资信及其他部分 | 业绩 | 10 | 投标人2020年5月1日以来（以合同签订时间为准）承接过类似项目的合同业绩，每提供1个的2.5分，最多得10分。 类似项目包括：清洁服务、道路清理、拆除维修、环境整治、绿化养护施工或用工服务。 提供合同复印件 |
|  |  | 组织机构 | 20 | 评委根据项目管理机构的配备，管理人员、专业技术人员，是否满足项目招标需要的合理程度，在15-20分区间内自行打分，以0.01分为记分单位。 |
|  |  | 服务保证承诺及自我约束处罚措施 | 15 | 服务保证承诺及自我约束处罚措施（包括但不限于，接到项目通知后响应时间（按小时计算），对违反质量保证、进度保证等相关情形的自我处罚承诺及相关措施）。评委根据各投标人承诺及自我约束的程度在10-15分区间内自行打分，以0.01分为记分单位。 |
|  |  | 质量保证措施 | 10 | 评委根据其质量保证体系和保证措施是否齐全得力，能否保证招标质量达到承诺标准，在7-10分区间内自行打分，以0.01分为记分单位。 |
|  |  | 进度保证及优质服务措施 | 10 | 进度计划和各阶段进度的保证措施安排合理、保证措施可行，评委根据合理程度在7-10分区间内自行打分，以0.01分为记分单位。 |
|  |  | 廉政建设情况 | 5 | 廉政建设的保证措施是否得力可行，评委根据合理程度在2-5分区间内自行打分，以0.01分为记分单位。 |

- 说明：（1）所有打分项均以投标人所提供的投标文件进行打分，投标文件中未提及的不予认可，投标截止时间后不得修改或是补充投标文件。（2）投标人的最终得分为所有评委打分的平均值，计算结果保留至小数点后两位。

5.7 质疑

5.7.1 供应商认为采购文件、采购过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向招标人、采购代理机构提出质疑。

供应商须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

接收质疑函的方式：直接送达或邮寄（质疑函须按规定格式填写并签字盖章）

联系部门：见投标人须知前附表

联系电话：见投标人须知前附表

通讯地址：见投标人须知前附表

说明：采购人、采购代理机构认为供应商质疑不成立，或者成立但未对中标、成交结果构成影响的，继续开展采购活动；认为供应商质疑成立且影响或者可能影响中标、成交结果的，按照下列情况处理：

（1）对采购文件提出的质疑，依法通过澄清或者修改可以继续开展采购活动的，澄清或者修改采购文件后继续开展采购活动；否则应当修改采购文件后重新开展采购活动。

（2）对采购过程、中标或者成交结果提出的质疑，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的中标或者成交候选人中另行确定中标、成交供应商的，应当依法另行确定中标、成交供应商；否则应当重新开展采购活动。

质疑答复导致中标、成交结果改变的，采购人或者采购代理机构应当将有关情况书面报告项目主管部门。

5.7.2 提出质疑的供应商对招标人、采购代理机构的答复不满意，或者招标人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向项目主管部门反映。

受理方式：直接送达或邮寄

联系部门：见投标人须知前附表

联系电话：见投标人须知前附表

通讯地址：见投标人须知前附表

5.8 定标及合同授予

5.8.1 招标人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，由招标人或者招标人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。

5.8.2 招标人或者采购代理机构应当自中标人确定之日起2个工作日内公告中标结果，同时向中标人发出中标通知书。

5.8.3 中标通知书是合同的组成部分。

5.8.4 中标供应商应当自收到中标通知书之日起7日内，与招标人签订合同，否则按开标后撤回投标处理。招标文件、中标供应商的投标文件及其澄清文件等均作为签订合同的依据。

5.8.5 中标供应商放弃中标或不按招标文件和中标通知书规定与招标人订立合同，或者在订立合同时提出附加条件或者更改合同实质性内容的，招标人将取消中标供应商中标资格，投标保证金不予退还，并作为不良行为予以记载。给招标人造成损失的应予以赔偿，同时承担相应的法律责任。

5.8.6 招标人应当确定排名第一的中标候选供应商为中标供应商，中标供应商因不可抗力或自身原因提出不能履行采购合同的，或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，招标人可以与排位在中标供应商之后第一位的中标候选供应商签订采购合同，也可以重新组织招标采购。

- 第二章  投标文件格式

- 1.综合评分索引表

| 序号 | 评 分 项 目 | 页 码 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

注：当采用综合评分法确定中标人时，为便于综合评审打分，由投标人根据评分项目及打分要求，列出相关材料在投标文件中对应的页码。

投标人（盖单位公章）

年      月          日

- 开标一览表（报价表）

| 用工名称 | 单位 | 价格（元） | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 记工日 | 天 |  | 2.5小时以上不足4小时为半天 |
|  |  |  | 大工：挖、运、栽树木 |
|  |  |  | 木匠、砖瓦匠、漆匠、电焊工 |
|  |  |  | 搬运工 |
|  |  |  | 油锯、草坪粉碎机（含人工、机械及油费） |
| 治虫 | 天 |  | 电动喷雾机（20机以上） |
|  | 天 |  | 烟雾机（10机以上） |
|  | 天 |  | 高压喷雾机（含汽油费、10机以上） |
|  | 天 |  | 大拖拉机带50型高炮喷雾机 |
|  | 天 |  | 小型手扶拖拉机/大型拖拉机 |
|  | 天 |  | 三轮车 |
| 化除 | 支 |  | 电动喷雾机（含运水费用） |
| 理墒 | 米 |  | 横墒：深30cm、口面40cm、底20cm |
|  | 米 |  | 顺墒深25cm、口面35cm，底20cm |
| 机械作业费 | 小时 |  | 小型挖土机（60型）/中型挖土机（70型） |
|  | 小时 |  | 大型挖土机 |
|  | 亩 |  | 旋田/旋开墒 |
|  | 亩 |  | 圆盘犁耕/直耙/交切耙 |
|  | 亩 |  | 粉再生苗/粉草 |
|  | 天 |  | 爬爬机、农用变拖、随车吊 |
| 追肥 | 亩 |  | 撒施70斤/亩， |
|  | 株 |  | 一株施肥2穴 |
| 粉树枝 | 天 |  | 含粉碎机及15人（树枝碎末散于田间） |
| 注：以上用工定额经管理中心研究确定后实施。一天工作8小时以上，大忙时，上浮20%。特殊时期用工，一事一议。 |  |  |  |

注：此报价包括（但不限于）管理、人员的工资、养老保险费、医疗保险费、工伤保险费、生育保险费、失业保险费、加班工资、作业设备费、工具折旧维保费、上级检查应急加班费、垃圾清运费、税费等各项费用及服务中有可能发生的一切费用。

投标人按“”每人每天”进行报价，以实际人数及相应天数的数量进行结算。。

法定代表人或被授权人（签字）：

投标人（盖单位公章）：

- 年      月          日

- 3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：           。

主要专业技术能力有：           。

法定代表人或被授权人（签字）：

投标人（盖单位公章）：

年      月          日

- 4.参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前3年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

法定代表人或被授权人（签字）：

投标人（盖单位公章）：

年      月          日

- 5.法定代表人身份证明书

：（招标人名称）

（法定代表人姓名）在    （投标人名称）    任（职务名称）职务，是            （投标人名称）   的法定代表人，联系电话（手机号码）：                 。

特此证明。

投标人（盖单位公章）

年      月          日

（附：法定代表人身份证正反面复印件）

- 6.投标文件签署授权委托书（如需要）

本授权委托书声明：我  （姓名）  系   （投标人名称）    的法定代表人，现授权     （投标人名称）   的  （姓名）  为我公司签署本项目投标文件的合法代理人，我承认被授权人全权代表我签署的本项目投标文件的内容。

特此委托。

代理人（被授权人）：             性别：         年龄：

身份证号码：                          职务：

联系电话（手机号码）：

投标人：                             （盖单位公章）

法定代表人：                         （盖章）

授权委托日期：        年      月          日

（附：被授权人身份证正反面复印件）

- 7.投  标  函

：（招标人名称）

根据贵方            招标文件，正式授权下述签字人         （姓名）代表我方            （投标人名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，          （签字人）兹宣布同意如下：

- 按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物与服务。

- 我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

- 我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

- 如果在开标后规定的投标有效期内撤回投标文件或中标后拒绝签订合同，我们的投标保证金可不予退还。

- 同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供的文件是真实的、准确的。

- 一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

- 与本投标有关的正式通讯地址为：

地址：

邮编：

电话：

传真：

投标人开户行：

账户：

法定代表人或被授权人（签字）：

投标人（盖单位公章）：

- 年      月          日

- 9.服  务  承  诺

如我方成交，郑重承诺如下：

（1）按照招标文件的要求，我方将在合同签订后，按采购文件的质量要求进行实施；

（2）我方保证按投标文件所列的人员及设备进场实施。

（3）我方保证按照招标文件的质量要求进行实施。

（4）如果我们的投标书被接受，我们将严格履行招标文件中规定的每一项要求，按期、保质、保量履行义务。

（5）我方愿意承担招标文件中对中标人规定的各项责任。

（6）我方同意如发现我方提供的材料虚假或对招标文件所要求说明的情况故意隐瞒或虚报，如中标则取消其中标资格。

法定代表人或被授权人（签字）：

投标人（盖单位公章）：

年      月          日

报名费缴纳证明材料

| 报名费缴纳证明材料： |  |
| --- | --- |
| 招标文件购买人姓名 |  |
| 联系电话 |  |

投标人：                 （盖章）

法定代表人：     （签字或盖章）

日  期:         年     月     日

- 第三章  合同文件

合同主要条款

甲方：                                （招标人）

乙方：　                              （中标供应商）

甲方于     年　 月　 日   午在东台黄海森林投资发展有限公司进行公开招标采购（招标文件名称：              ），经综合评审，确定乙方为中标供应商，参照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》及有关法律、法规。双方就有关事项协商一致，订立本合同。

- 一、合同价款及中标内容清单：

| 用工名称 | 单位 | 价格（元） | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 记工日 | 天 |  | 2.5小时以上不足4小时为半天 |
|  |  |  | 大工：挖、运、栽树木 |
|  |  |  | 木匠、砖瓦匠、漆匠、电焊工 |
|  |  |  | 搬运工 |
|  |  |  | 油锯、草坪粉碎机（含人工、机械及油费） |
| 治虫 | 天 |  | 电动喷雾机（20机以上） |
|  | 天 |  | 烟雾机（10机以上） |
|  | 天 |  | 高压喷雾机（含汽油费、10机以上） |
|  | 天 |  | 大拖拉机带50型高炮喷雾机 |
|  | 天 |  | 小型手扶拖拉机/大型拖拉机 |
|  | 天 |  | 三轮车 |
| 化除 | 支 |  | 电动喷雾机（含运水费用） |
| 理墒 | 米 |  | 横墒：深30cm、口面40cm、底20cm |
|  | 米 |  | 顺墒深25cm、口面35cm，底20cm |
| 机械作业费 | 小时 |  | 小型挖土机（60型）/中型挖土机（70型） |
|  | 小时 |  | 大型挖土机 |
|  | 亩 |  | 旋田/旋开墒 |
|  | 亩 |  | 圆盘犁耕/直耙/交切耙 |
|  | 亩 |  | 粉再生苗/粉草 |
|  | 天 |  | 爬爬机、农用变拖、随车吊 |
| 追肥 | 亩 |  | 撒施70斤/亩， |
|  | 株 |  | 一株施肥2穴 |
| 粉树枝 | 天 |  | 含粉碎机及15人（树枝碎末散于田间） |
| 注：以上用工定额经管理中心研究确定后实施。一天工作8小时以上，大忙时，上浮20%。特殊时期用工，一事一议。 此费用包括（但不限于）管理、人员的工资、养老保险费、医疗保险费、工伤保险费、生育保险费、失业保险费、加班工资、作业设备费、工具折旧维保费、上级检查应急加班费、垃圾清运费、税费等各项费用及服务中有可能发生的一切费用。 |  |  |  |

- 二、服务期限要求：

服务期限1年，具体须满足招标人要求，乙方在接到甲方通知后24小时内开始作业。如接到甲方通知后24小时内未开始作业，人工工资核减10元/天/人，各类机械设备核减当次作业费用的5%；接到甲方通知后48小时内未开始作业，人工工资核减30元/天/人，各类机械设备核减当次作业费用的15%。连续3次接到甲方通知后24小时内未开始作业后，甲方有权利终止合作。

- 三、服务质量要求

（1）每天按采购人要求配备人工、挖机及相关设备进行作业。

（2）遵纪守法、文明作业，作业时，不得损坏相关设施，否则，后果自负。

（3）如突发情况需要增加人员，人工、挖机及所需作业设备，乙方需积极配合，不得以任何理由推诿。

（4）服从甲方的监督、管理。

四、甲方权利义务

1、依照相关的法律、法规，抓好景区管理工作，处理乙方日常巡查中发现的问题，协调各方面矛盾。

2、巡查考核人员根据考核细则定期对乙方进行业务指导、考核和安全检查。

3、每季度满，凭巡查考核人员的实际用工人数记录单和税务发票付款。

五、乙方权利义务

1、乙方确保作业人员为必须经过培训的专业人员，乙方人员应在甲方指定的区域内作业。人员必须技术熟练，熟悉作业环境，身体健康，有较强的事业心、责任感，且懂得有关环境卫生管理的法律、法规，有一定的宣传教育和监管能力。

2、乙方必须依照合同的服务要求为甲方提供服务。

3、乙方必须为其提供服务的人员提供安全保障义务，为拟投入本项目的全部职工办理意外伤害保险，在服务期内，如采购人发现投入人员未办理意外伤害保险，采购人有权取消其中标资格。如在工作过程中发生意外情况，均由乙方承担相应的责任。

4、乙方须配备安全设备及救生器材，遵守相关法律法规要求，接受相关部门的监督，所有工具自行解决，如发生任何安全责任事故，一切后果自负，与甲方无关。

六、付款方式

1、乙方根据甲方出具的派工单进行出工，实行按实结算制，每季度由甲方根据实际作业量、服务质量及响应时间反应速度等综合考虑，支付该季度全部费用。

具体结算方法：季度实际付款=中标单价*实际用工-相关核减费用

考核制度：乙方在服务期内，发生未按时完成工作任务、不积极配合甲方项目接洽、或未在后期编制好相应资料以及其他不履行合同义务等相关事件的，发生三次且情节恶劣、对甲方造成损失的，甲方有权不再委托该单位，由此造成的一切损失由该单位自己承担。

七、 违约责任

1、乙方不得转包或分包，如发现转包或分包，甲方有权终止合同，择优选择其它服务单位。

2、甲方对乙方的考核采取现金奖罚制，罚金在乙方的费用中扣除。

乙方在接到甲方通知后24小时内开始作业。如接到甲方通知后24小时内未开始作业，人工工资核减10元/天/人，各类机械设备核减当次作业费用的5%；接到甲方通知后48小时内未开始作业，人工工资核减30元/天/人，各类机械设备核减当次作业费用的15%。连续3次接到甲方通知后24小时内未开始作业后，甲方有权利终止合作。

- 3、作业过程中必须确保安全，发生的一切问题与甲方无关，相关一切费用或民事、刑事责任均由乙方承担。

八、本合同未尽事宜，由甲、乙双方依据招标文件、中标供应商的投标文件另行协商解决。

九、合同生效：本合同一式八份，自双方签字盖章并经东台沿海经济区招标办公室备案后生效，未进行招标办备案的合同将无法进行服务款的拨付。甲乙双方各执三份，其余两份按要求送至招标代理处备存。

甲方（盖章）　　　　　　　       　           乙方（盖章）

代表（签字）　　　　　　    　　              代表（签字）

年　     月　   日