东台市林场2025年度采伐更新林地土地作业

招 标 文 件

招   标   人：    东台市林场有限公司  （盖章）

二〇二五年二月十四日

东台市林场有限公司的东台市林场2025年度采伐更新林地土地作业已经批准实施，按照《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章，采取公开招标方式选择实施单位。现将有关事项说明如下：

一、项目名称：东台市林场2025年度采伐更新林地土地作业

二、项目地点：东台市林场

三、项目规模：最高限价715元/亩

四、招标内容如下：

东台市林场2025年度采伐更新林地土地作业，总工程量约1200亩（以实际测量为准），包括林地清理杂树及树根、粉草、平整及开垦土地、开沟并疏浚等工作，完成招标人分配的全部工作内容。

特别提醒：1、本项目工作内容零散，周期长，在施工过程中不再增加任何费用，各潜在投标人自行踏勘，综合考虑报价，如因非不可抗力因素导致出现不能按时进场、工期拖延等行为，招标人可以按照相关规定和合同约定对其进行处罚直至取消合同，对招标人造成损失的招标人有权追偿。

所有施工内容、主要机械设备进场等均需招标人确认后方可实施（涉及挖机、推土机等设备操作前需提供相关操作证报送招标人核查），如中标单位私自施工，由此引起的一切责任及费用均由中标单位自行承担。项目实施期间的所有安全责任由中标人负责，招标人不承担任何责任及赔偿。中标人按有关规定，采取严格的安全措施，承担由于自身安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用。

五、资格审查办法：资格后审

六、评标定标办法：经评审的最低投标价法

七、质量标准：合格。埋树根离地达60公分或者清出田，耕完虚土层达20公分及以上，沟渠排水畅通，田间无杂物，土地平整，满足植树造林、耕地的要求。

八、承包方式：包工包料

九、时间要求：一年。具体满足招标人要求，具体为：接到土地作业任务后，中标单位须派专人到场进行跟踪作业及相关事宜。作业按照田块分批次实施，乙方在接到甲方通知后24小时内开始作业。如接到甲方通知后24小时内未开始作业，本块土地的该批次作业费用核减50元/亩，接到甲方通知后48小时内未开始作业，本块土地该批次作业费用核减80元/亩。连续2次接到甲方通知后24小时内未开始作业后，甲方有权利终止合同，没收乙方履约保证金。单块面积≤60亩的地块在3个日历天内完成，地块面积60亩至120亩的在5个日历天内完成，每延期一天核减该批次作业费用的5%，叠加计算。

十、投标人资格要求：

1、具有开垦能力的施工单位或个人；

2、提供有效的拖拉机行驶证、驾驶证复印件；

3、提供圆盘犁、直耙、交切耙照片；

4、投标人自2022年1月1日至投标截止之日止承担过林地或耕地开垦、平整等施工业绩（提供合同，以合同签订时间为准）；

5、投标承诺书。

十一、投标担保金：

（1）投标担保金：本项目在投标时不需要提供投标保证金，投标时需要提供投标保证金信用承诺函（格式附后）。

（2）履约担保金：20000.00。（中标单位需在中标公告后7天内缴纳履约保证金，否则招标人可取消其中标资格。履约保证金的形式：招标人接受中标人从基本账户缴纳的现金或银行保函、保单中任何一种形式的履约保证金。具体形式由投标人自主选择。）

十二、招标文件的澄清、修改或补充

投标人若对招标文件（包括施工图纸、工程量清单等）有疑问，应于2025年2月21日12时前以电子邮件形式（未疑问的视同认可）发送到东台市林场有限公司（邮箱：1027190253@qq.com），要求注明被疑问项目名称，不要标明疑问人的单位名称。无论是招标人根据需要或是根据投标人的要求对招标文件进行的澄清、修改或补充，招标人都将以书面形式提交东台市林场有限公司备案并公示，投标人于2025年2月21日18时后到东台黄海森林公园官方网站-森林动态相关栏目上查阅（投标人在投标截止时间的一日前应当每天都要查阅，以便获取更新的澄清、修改、补充内容）。该澄清、修改或补充作为招标文件的组成部分，具有约束作用。

招标文件的澄清、修改、补充等内容均以书面形式明确的内容为准。当招标文件及招标文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的书面文件为准。

十三、投标报价说明

本项目采取固定单价合同，报价时按投标报价表格式填报总价（报价时小数点后保留2位，第3位四舍五入）。投标报价中的综合单价应包括为完成招标文件所确定的全部内容，包括但不限于招标范围内有关的人工费、材料费、机械费、交通费、安全措施费、税金、风险等有可能发生的一切费用。

十四、投标文件组成

1、具有施工能力的施工单位投标时需提供：

1.1资格审查资料

（1）企业法人营业执照副本复印件；

（2）企业资质等级证书副本、安全生产许可证复印件；

（3）投标文件签署授权委托书（如法定代表人不参加开标会议）（格式附后）；

（4）投标人企业为项目负责人和授权委托人缴纳的养老保险缴费证明材料，加盖社保部门有效章印（须提供2024年11月开始至投标截止之日当月至少1个月在本单位缴纳养老保险缴费记录证明）复印件；

（6）投标承诺书（格式附后）；

（7）招标文件要求的其它证明资料【有效的拖拉机行驶证、驾驶证、圆盘犁、直耙、交切耙照片、投标人自2022年1月1日至投标截止之日止承担过林地或耕地开垦、平整等施工业绩（提供合同，以合同签订时间为准）】；

（8）投标保证金信用承诺函。

上述资料（一式四份），<1>～<8>项资料按顺序统一装订成册，单独密封在一个封袋内。

特殊说明：

（1）企业法定代表人不需提供养老保险证明。

（2）招标人不接受投标人的企业法定代表人或企业总经理担任项目部管理人员。

（3）投标人项目负责人不得在其它在建工程中任职或兼职。

（4）注册职业资格人员在注册证书有效期内，如已办理退休手续，请提供退休证和企业聘用合同。

1.2商务标资料

- 投标函

- 投标报价表

- 上述资料（一式四份）按顺序统一装订成册，单独密封在一个封袋内。

2、具有施工能力的个人投标时需提供：

2.1资格审查资料

（1）个人身份证复印件；

（2）投标承诺书（格式附后）；

- （3）招标文件要求的其它证明资料【有效的拖拉机行驶证、驾驶证、圆盘犁、直耙、交切耙照片、投标人自2022年1月1日至投标截止之日止承担过林地或耕地开垦、平整等施工业绩（提供合同，以合同签订时间为准）】；

- （4）投标保证金信用承诺函。

上述资料（一式四份），<1>～<4>项资料按顺序统一装订成册，单独密封在一个封袋内。

2.2商务标资料

- 投标函；

- 投标报价表

上述资料（一式四份）按顺序统一装订成册，单独密封在一个封袋内。

十五、投标文件的密封与标志

1、投标文件分为商务标、资格后审资料二个部分，按第十三条规定的内容和顺序，单独装订成册，分别密封完好。

2、具有施工能力的施工单位投标时：封袋上都应标明项目名称、标书名称、投标人名称（并盖投标人公章）。投标文件封面、投标函上应有投标人公章和法定代表人或其代理人印鉴或签名。

具有施工能力的个人投标时：封袋上都应标明项目名称、标书名称、投标人名称。投标文件封面、投标函上应有投标人印鉴或签名。

3、所有投标文件都必须在封袋骑缝处加盖投标人公章。

4、投标人未按上述规定提交投标文件，将会导致投标被拒绝。

十六、开标

1、招标人按招标文件规定的时间和地点公开开标，并邀请所有投标人参加。参加本项目投标的法定代表人或委托代理人必须携带本人二代身份证原件参加开标会议。

2、开标程序：

（1）开标由招标人主持；

（2）由投标人或其推选的代表检查投标文件的密封情况，也可以由招标人委托公证机构检查并公证；

（3）资格后审

（4）由有关工作人员宣读资格后审合格的投标文件报价等主要内容；

（5）对开标过程进行记录，并存档备查。

十七、评标、定标办法：

（一）、评标、定标办法

本工程招标评标办法采用“经评审的最低投标价法”，由招标人依法组建的评标委员会对通过初步评审、技术标评审、商务性评审的投标人的有效投标报价按照由低至高推荐有排序的 1名中标候选人。招标人根据评标委员会提供的书面评标报告，依法确定中标人。

（二）、评标标准和程序

1、评标准备及清标：

评标前由招标人对照省政府第 120 号令要求，进行评标准备工作，并核实投标人和项目负责人的资质和资格、经历和业绩、保证金缴纳情况、在建工程和信用状况等方面的情况。发现投标人有可能低于成本或者影响履约的异常低价投标，通知投标人进行书面澄清说明，提请评标委员会分析研判认定是否作无效标处理。由于投标单位授权委托人联系不上或在规定时间内未能作出书面澄清说明的，被否决投标责任自负。招标人在评标准备过程中发现的问题应主动提请评标委员会作无效标处理。

2、资格审查

评标委员会对开、清标情况以及招标人评标准备环节评审无废标情形的投标文件按报价由低到高顺序进行评审。投标文件的评审按以下顺序进行，上一阶段未通过的不进入下一阶段评审：

（1）初步评审

①形式评审标准

对投标文件的有效性、完整性进行评审。

| 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- |
| 投标人名称 | 与营业执照 |
| 投标文件格式 | 符合第八章投标文件格式要求 |
| 投标承诺函 | 有法定代表人或其委托代理人签字(或盖章)并加盖投标单位公章 |
| 授权委托书 | 有法定代表人签字(或盖章)并加盖投标单位公章 |
| 报价唯一 | 只能有一个有效报价 |

②资格审查（资格后审）

评标委员会对通过上一阶段评审的投标人资格对照招标文件的规定要求进行审查，只有通过资格审查的投标人方可进行下一阶段的评审。

| 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- |
| 营业执照 | 具备有效的营业执照 |
| 资质等级 | 符合本招标文件规定 |
| 项目负责人 | 符合本招标文件规定 |
| 代理人 | 符合本招标文件规定 |
| 其他要求 | 符合本招标文件规定 |

③响应性审查

对招标文件要求的工期、质量标准、投标保证金、投标有效期、暂定价、不可竞争费用等实质性要求的响应性进行评审。

| 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- |
| 投标内容 | 符合本招标文件规定 |
| 工期 | 符合本招标文件规定 |
| 工程质量 | 符合本招标文件规定 |
| 投标有效期 | 符合本招标文件规定 |
| 投标保证金 | 符合本招标文件规定 |
| 已标价工程量清单 | 符合第五章“工程量清单”给出的子目编码、子目名称、子目特征、计量单位和工程量。 |
| 投标价格 | 不高于招标预算价及最高投标限价。 |

3、项目合理平均价的确定方式

当经开标、招标人评标准备（清标）评审和资格审查无否决投标情形的投标报价数量≥5家时，剔除投标报价最高的20%（四舍五入取整）和最低的20%（四舍五入取整），然后进行算术平均得出项目合理平均价，当经开标、招标人评标准备（清标）评审和资格审查无否决投标情形的投标报价数量不足5家时，全数进入计算项目合理平均价。

项目合理平均价一经确定，不因后续评审环节否决投标、招投标当事人质疑、投诉、复议以及其它任何情形而改变。

4、低于成本判断

投标报价不低于项目合理平均价的 95 %。

5、商务性评审

对通过响应性审查评审的标书进行商务性评审，评标委员会在有效投标文件中，按照评标价由低至高的次序（不低于成本）向招标人推荐1中标候选人。

评标委员会发现投标人的报价为异常低价，有可能影响合同履行的，应当要求投标人作澄清或者说明，并提供必要的证明材料。

投标人不能说明其报价合理性，导致合同履行风险过高的，评标委员会应当否决其投标。

评标委员会的要求以及投标人的澄清或者说明应当以书面形式进行。

十八、投标文件有下列情形之一的，其投标文件无效：

1、投标文件有关内容未按招标文件第十四条规定加盖投标人的公章和法定代表人或其委托代理人印章的，由委托代理人盖章的，但未随投标文件一起提交合法、有效的“授权委托书”原件（具有施工能力的个人投标时除外）；

2、投标文件组成内容不符合第十四条规定的；

3、未按招标文件要求提供相关证书、资料或提供不全的；

4、投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中有两个或多个报价，且未声明哪一个有效的；

5、单位法定代表人或授权委托人未参加开标会议的。

6、投标文件载明的招标项目完成期限超过招标文件规定的期限的；

7、投标报价高于最高限价 715元/亩 的；

8、不符合招标文件规定的其他实质性要求的；

9、不同投标人的投标文件出现了评标委员会认为不应当雷同的情况。

10、经评标委员会认定投标人的投标报价低于成本价的；

11、以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的；

12、投标人以企业的分公司、子公司、办事处等名义投标的；

十九、付款办法：

关于付款周期的约定：按实结算（以实际测量为准的数量*单价）；

工程款支付方式：土地作业结束经验收小组验收合格后支付地块作业费用的90%，剩余费用待全年作业完成后一次性付清，履约担保金在全部地块作业完成且验收合格后无息返还。

二十、本项目所有设备材料均由中标人供应，供材方所供材料、设备的规格、品种必须符合招标人要求，经招标人确认后方可使用。不符合规格的材料由中标人自费退出现场,招标人不承担任何责任。

二十一、完成时间、质量奖惩办法：工期提前不奖，接到土地作业任务后，中标单位须派专人到场进行跟踪作业及相关事宜。作业按照田块分批次实施，乙方在接到甲方通知后24小时内开始作业。如接到甲方通知后24小时内未开始作业，本块土地的该批次作业费用核减50元/亩，接到甲方通知后48小时内未开始作业，本块土地该批次作业费用核减80元/亩。连续2次接到甲方通知后24小时内未开始作业后，甲方有权利终止合同，没收乙方履约保证金。单块面积≤60亩的地块在3个日历天内完成，地块面积60亩至120亩的在5个日历天内完成，每延期一天核减该批次作业费用的5%，叠加计算。

二十二、中标人必须严格按国家、省、市现行安全生产法律、法规组织施工安装，确保安全生产无事故，同时不得伤害他人，否则由此造成的安全事故由中标人承担一切后果，与招标人无涉。

二十三、投标文件提交截止时间和地点：

时间：2025年2月26日9时30分

地点：东台黄海海滨国家森林公园管理中心二楼会议室

二十四、开标时间和地点：

时间：2025年2月26日9时30分

地点：东台黄海海滨国家森林公园管理中心二楼会议室

一、投标函

致：   （招标人名称）

1、根据你方招标项目的            招标文件，遵照《中华人民共和国招标投标法》等有关规定，经踏勘项目现场和研究上述招标文件和标准要求及其他有关文件后，我方愿以         （币种，金额，单位）                  ￥                  元/亩的报价并按上述的条件要求承担本项目施工任务，并承担任何质量缺陷保修责任。

2、我方已详细审核全部招标文件，包括修改文件（如有时）及有关附件。

3、一旦我方中标，我方保证按合同协议书中规定的工期_____完成并移交全部工程。

4、你方的中标通知书和本投标文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。

5、我方保证接受招标文件中的其他各项条款。

以上承诺我方将严格遵守和履行，否则，你方有权取消我方中标资格或终止合同，并没收履约担保金。

投标人：  （盖章）

单位地址：

单位负责人或其委托代理人：（签字或盖章）

电话：（手机号）           传真：

开户银行名称：

开户银行账号：

开户银行地址：

日       期：       年     月      日

二、投标报价表

项目名称：东台市林场有限公司东台市林场2025年度采伐更新林地土地作业

| 序号 | 名称 | 主要规格 | 投标 报价 （元/亩） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 东台市林场有限公司东台市林场2025年度采伐更新林地土地作业 | 东台市林场2025年度采伐更新林地土地作业，总工程量约1200亩（以实际测量为准），包括林地清理杂树及树根、粉草、平整及开垦土地、开沟并疏浚等工作，完成招标人分配的全部工作内容。特别提醒：1、本项目工作内容零散，周期长，在施工过程中不再增加任何费用，各潜在投标人自行踏勘，综合考虑报价，如因非不可抗力因素导致出现不能按时进场、工期拖延等行为，招标人可以按照相关规定和合同约定对其进行处罚直至取消合同，对招标人造成损失的招标人有权追偿。 所有施工内容、主要机械设备进场等均需招标人确认后方可实施（涉及挖机、推土机等设备操作前需提供相关操作证报送招标人核查），如中标单位私自施工，由此引起的一切责任及费用均由中标单位自行承担。项目实施期间的所有安全责任由中标人负责，招标人不承担任何责任及赔偿。中标人按有关规定，采取严格的安全措施，承担由于自身安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用。 |  | 质量：合格。埋树根离地达60公分或者清出田，耕完虚土层达20公分及以上，沟渠排水畅通，田间无杂物，土地平整，满足植树造林、耕地； 工期：一年。具体满足招标人要求。接到土地作业任务后，中标单位须派专人到场进行跟踪作业及相关事宜。作业按照田块分批次实施，乙方在接到甲方通知后24小时内开始作业。如接到甲方通知后24小时内未开始作业，本块土地的该批次作业费用核减50元/亩，接到甲方通知后48小时内未开始作业，本块土地该批次作业费用核减80元/亩。连续2次接到甲方通知后24小时内未开始作业后，甲方有权利终止合同，没收乙方履约保证金。单块面积≤60亩的地块在3个日历天内完成，地块面积60亩至120亩的在5个日历天内完成，每延期一天核减该批次作业费用的5%，叠加计算。的要求。 |

说明：

1、本项目采取总价包干合同，报价时按投标报价表格式填报总价（报价时小数点后保留2位，第3位四舍五入）。报价中包括但不限于招标范围内有关的人工费、材料费、机械费、交通费、安全措施费、税金、风险等有可能发生的一切费用。

2、小数点后保留2位，第3位四舍五入。

3、投标有效期60日历天。

投标单位：                                 （盖章）

单位负责人或其委托代理人：           （签字或盖章）

年   月   日

三、法定代表人身份证明书（如有）

单位名称：________________________________________

单位性质：________________________________________

地    址：____________________________________

成立时间：___________年__________月_________日

经营期限：________________________________________

姓       名：__________性别：_______年龄：_______职务：_________

身份证号码：___________________________ 手机号：

系            （投标人单位名称）        的法定代表人。

特此证明。

（附法定代表人身份证正反面复印件）

投标人：         (盖章)

日  期： ______年________月________日

四、投标文件签署授权委托书（如有）

本授权委托书声明：我  （姓名）  系      （投标人名称）   的法定代表人，现授权    （单位名称）       的   （姓名）  为我公司签署的投标文件的法定代表人授权委托代理，我承认代理人全权代表我所签署的本工程的投标文件的内容。

代理人无转委托权，特此委托。

代理人：               性别：         年龄：

身份证号码：             职务：          联系方式：（必填）

投标人：                (盖章)

法定代表人：           （签字或盖章）

授权委托日期：           年         月       日

（附委托人身份证正反面复印件）

工程

## 投 标 承 诺 书

东台市林场有限公司：

我公司就本次投标作如下承诺：

一、没有被人民法院列为失信被执行人；

二、近2年内没有因违反招标投标规定受到行政处罚；近2年内没有履行建设单位建设工程施工合同中因工程工期、质量或违约解除合同被人民法院生效裁判认定存在违约情形的；

三、没有因招投标活动中违法违规和不良行为，被有关招投标行政监督部门公示且公示期限未满的；

四、项目负责人保证无在建工程且施工合同备案系统中项目负责人信息未处于锁定状态，没有在其它工程中担任关键岗位；没有在两个或两个以上单位受聘或执业；本招标文件要求的企业资质动态核查处于合格状态；

五、本单位递交的投标文件中的所有资料都是真实可信的，没有弄虚作假；

六、本次投标不组织、不参与围标串标，没有出借资质等违法违规行为；

七、没有因投标承诺书中承诺与实际情况不一致的情形，被招投标监管部门公示在公示期内的；

如上述条款中有违诺的，可依据《江苏省国有资金投资工程建设项目招标投标管理办法》省人民政府令第120令第十九条第（四）款的规定判定我方为弄虚作假骗取中标行为，中标无效，并自愿接受有关监督部门依法，依规作出的处罚。

八、若我方中标不转包、不违法分包，项目部成员及时到现场施工，中标项目负责人出勤率不低于80%；

九、按照《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》和《江苏省房屋建筑和市政基础设施工程招标投标活动异议与投诉处理实施办法》的规定进行异议、投诉活动，不恶意投诉。

投标人：                 （盖章）

法定代表人：     （签字或盖章）

日  期:         年     月     日

五、投标保证金信用承诺函

为维护公平、公正、公开的招标投标市场秩序，树立诚实守信的投标人形象，本单位自愿作出以下承诺：

单位或个人名称：

统一社会信用代码：

法定代表人：

一、本单位具备承担招标项目的能力，自愿参加（招标工程项目名称）投标活动，严格遵守《中华人民共和国招标投标法》及相关法律法规，依法诚信经营，无条件遵守招标投标活动的各项规定。

二、本单位承诺：本单位在投标文件提交截止日之前，在“信用中国”中未被列入“严重失信主体名单”、“信用承诺”中没有“部分履行”或者“全部未履行”的有关记录，在“中国执行 信息公开网”中企业及法定代表人没有被列入“失信被执行人”， 在“中国政府采购网”未被列入“政府采购严重违法失信行为记 录名单”，未被列入“经营异常名录”及“严重违法失信名单”；本单位和拟派项目负责人近2年内没有因串通投标、弄虚作假、以他人名义投标、骗取中标、转包、违法分包等违法行为受到有 关部门行政处罚。

三、本单位自愿使用信用承诺函作为免缴投标保证金证明，并自愿承担相关法律责任和风险。

如本单位违反法律、法规、招标文件约定、本信用承诺函承诺或下述任何一种违约行为（1.在招标文件中规定的投标有效期内撤销投标文件；2.中标后在规定期限内无正当理由不与招标人签订合同或在签订合同时向招标人提出附加条件、或者未按招标   文件规定提交履约保证金；3.法律、法规规定的其他情形），招标人书面通知不予退还投标保证金的，我公司承诺自收到不予退还投标保证金书面通知书之日起3个工作日内，按所投项目招标文件约定的投标保证金金额以现金方式兑付。未如期兑付自愿接受以下处理，同意被列入违反投标保证金信用承诺企业名单，并进行违反信用承诺行为信息记录公示。

如本单位在违反信用承诺行为信息记录公示期内，承诺不参加贵单位工程建设招标投标活动，否则视同投标或中标无效，贵单位工程建设项目招标人亦可拒绝本单位投标。如公示期满一年内，参与贵单位各类工程建设项目均以现金或银行保函方式从投标人法人基本存款账户缴纳投标保证金（不收投标保证金项目除外），否则视同未提交投标保证金。

如本单位未按承诺补缴现金投标保证金，招标人提起诉讼的，相关诉讼费用（包括但不限于案件受理费、律师费、申请费、差旅费等）由本单位承担，盐城市内各公共资源交易中心、招标人有权暂缓退付本单位以现金方式缴纳的其他项目投标保证金，并协助法院执行。

承诺人（盖公章）：

承诺人法定代表人（印章或签字）：

日期：